**Az Angol érettségiztető program fő mérföldköveinek listája**

1. Felhasználók bejelentkezése és regisztrációja
   * Adatbázis terv és létrehozása
   * Bejelentkezés
   * Regisztráció
2. Fő oldal és annak funkcionalitása
   * Elrendezés megtervezése és megvalósítása
   * Menü pontok funkcionálitásának megvalósítása
   * Admin 🡪 felhasználó kezelés
   * Felhasználói profil szerkesztése

**Bemutató: 2024.03.20 (értékelés 1. jegy)**

1. Feladatsorok megjelenítése és kezelése
   * Feladatsorok megjeleníése az adatbázisból
   * Válaszok megjelenítése és azok funkcionalitásának elkészítése

**Bemutató: 2024.04.17 (értékelés 2. jegy)**

* + Felhasználói feladat kialakítása
  + Kiértékelés eredmények mentése
  + Saját eredmények megtekintése //átkerült a kettes pont alól

**Bemutató: 2024.05.01 (értékelés 3. jegy)**

1. Feladatsorok felvitele, eredmények visszatekintése
   * Felviteli felület kialakítása és annak funkcionalitása
   * Zárolás, csak adminok részére

**Bemtuató+védés:** **2024.05.29 (értékelés 4.jegy)**